znak sprawy: 									Załącznik 3

(wzór umowy)

Umowa o dzieło

(umowa o wykonanie projektu architektonicznego)

zawarta dnia ______________ w Krakowie

Umowę zawierają:

Województwem Małopolskim ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, NIP 676-217-83-37 reprezentowanym, na podstawie uchwały nr 1290/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r., przez: mgr Renatę Żukiewicz-Topę - Dyrektor Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2  w Krakowie przy ul. Królewskiej 86

w dalszej części zwany „Zamawiającym”

oraz

……………………………………………..

w dalszej części zwanym „Przyjmującym zamówienie”.

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy („Umowa”) jest wykonanie przez Przyjmującego zamówienie na rzecz Zamawiającego dokumentacji projektowej w celu wykonania termomodernizacji budynku SPIML w ramach projektu „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  dla inwestycji zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Królewskiej 86, zwanego w dalszej części umowy „Projektem”, w zakresie:

- docieplenia stropu i ścian wraz ze ścianami w gruncie (fundamenty),

- wymiany części okien i drzwi,

- usprawnienia wentylacji,

- usprawnienia oświetlenia,

- wykonanie fotovoltaiki,

- usprawnienie ciepłej wody użytkowej.

- Dokumentacja projektowa powinna obejmować wykonanie:

- projektu budowlanego,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),

- przedmiarów  robót wraz z  kosztorysami inwestorskimi.

- Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129).

- W celu wykonania dokumentacji projektowej Zamawiający udostępnia dokument „Dobudowa klatki schodowej oraz pochylni  dla niepełnosprawnych i ogólna modernizacja pomieszczeń w budynku szkoły policealnej” z dnia 1.12.2009 r.”, który wraz z Audytem i decyzją o pozwoleniu na budowę budynku stanowią Załącznik 1 do umowy.

- Zakres dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1  powinien obejmować pełny zakres oraz technologię wynikającą z Audytu budynku oraz odpowiadającą optymalnym wariantom przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

§ 2

Zobowiązania

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do:

a) terminowego oraz należytego wykonania Umowy, tj. zgodnie z najlepszą starannością, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, oraz zgodnie z Normami Polskimi,

b) dostarczenia projektu architektonicznego (budowlanego) opisanego w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy  w 6 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w 2 egzemplarzach,

c) opracowania przedmiarów robót z podziałem na branże w 3 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w 2 egzemplarzach,

d) opracowanie kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże w 3 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w 2 egzemplarzach,

e) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) inwestorskich z podziałem na branże w 6 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w 2 egzemplarzach,

f) bieżącego pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach wynikłych w związku z wykonywanym zleceniem,

g) informowania Zamawiającego, na jego prośbę, o stanie zawansowania wykonania Umowy,

h) uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na istotne zmiany Projektu,

i) niezwłocznego przekazania Projektu do akceptacji Zamawiającego po jego ukończeniu,

j) udzielanie wyjaśnień dotyczącej przedmiotowej dokumentacji projektowej,

k) określenie w dokumentacji projektowej parametrów technicznych i wymagań zastosowanych wyrobów, które spełniają parametry przewidziane w dokumentacji projektowej lub równoważnych, w celu zapewnienia konkurencyjności przy zamawianiu tych wyrobów. Wyrobów nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

§ 3

Oświadczenie stron

- Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania Umowy.

- Przyjmujący zamówienie oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT:

NIP: ……………..  REGON:..............................

- Zamawiający oświadcza, że posiada NIP: 677-20-17-759   oraz  REGON: 000297566

§ 4

Podwykonawcy

- Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy:

- osobiście w zakresie: ........................................................................................................

- przy pomocy podwykonawców w zakresie: ....................................................................

- Przyjmujący zamówienie ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców.

- Przyjmujący zamówienie ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, a także projekt jej zmiany.

- Przyjmujący zamówienie ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Przyjmujący zamówienie ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1.

- Zamawiający zgłasza zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, i  do jej zmian, w terminie 7 dni od przedłożenia przez Przyjmującego zamówienie odpowiednio projektu lub kopii umowy i ich zmian.

- Płatności z tytułu przedłożonych faktur będą realizowane przez Zamawiającego w terminie …. dni od dnia przedłożenia faktury. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane usługi jest przedstawienie przez Przyjmującego zamówienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych usług.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Przyjmującego zamówienie dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane usługi w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu przedstawienia dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż … dni od dnia doręczenia Przyjmującemu zamówienie, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi.

- Podwykonawca zawiera umowy z dalszymi podwykonawcami stosując odpowiednio  postanowienia ust. 3 – 9.

- Wysokość kar umownych z tytułu:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynosi 1 % kwoty należnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, lub projektu jej zmiany wynosi 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany wynosi 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynosi 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Przyjmującego zamówienie zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje usługi w sposób wadliwy, niezgodny z wymogami umowy.

- Zamawiający nie odpowiada za zobowiązania finansowe za realizowane usługi względem Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) nie ujawnionego mu przez Przyjmującego zamówienie.

§ 5

Uzgodnienia i pozwolenia

1. Strony zgodnie postanawiają, iż Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się współdziałać z Zamawiającym w zakresie uzyskania wszystkich uzgodnień i pozwoleń, wymaganych przez przepisy Prawo budowlane.

2. Obowiązek uzyskania uzgodnień i pozwoleń lub zgłoszeń do odpowiednich organów opisanych w ust. 1 spoczywa na Przyjmującym Zamówienie.

§ 6

Termin realizacji umowy

1. Strony zgodnie postanawiają, że Umowa zostanie wykonana do dnia 28 listopada 2017 r.

2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu Umowy, Przyjmujący zamówienie powiadomi bezzwłocznie w formie pisemnej Zamawiającego o fakcie opóźnienia oraz jego przyczynach.

§ 7

Odbiór przedmiotu umowy

1. Strony postanawiają, iż dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedłożonego Projektu oraz jego kompletności będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Zamawiającego.

2. Miejscem odbioru Projektu jest siedziba Zamawiającego, chyba że strony postanowią inaczej.

3. W terminie do 10 dni od dnia protokolarnego przekazania projektu Zamawiający dostarczy Przyjmującemu zamówienie w formie pisemnej dokument stanowiący akceptację projektu lub w tym terminie przekaże ewentualne pisemne uwagi do Projektu.

4. Przyjmujący zamówienie w terminie do 3 dni od uzyskania dokumentów opisanych w §7 ust. 3 od Zamawiającego udzieli wyjaśnień do pisemnych uwag Zamawiającego i usunie wady i usterki Projektu , po czym nastąpi odbiór przedmiotu umowy protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym bez zastrzeżeń przez strony.

§ 8

Wynagrodzenie

1. Zamawiający wypłaci Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie za wykonanie Projektu w wysokości ______________ zł brutto (słownie:____) przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie o numerze:___________________,  w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury wraz z innymi dokumentami rozliczeniowymi (podpisany protokół odbioru, dowód zapłaty podwykonawcy – jeśli dotyczy) do siedziby Zamawiającego.

2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie Projektu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego  przyjętego bez uwag oraz prawidłowo wystawionej w ciągu 7 dni przez Przyjmującego zamówienie faktury VAT .

3.Faktura VAT winna zawierać następujące dane:

Nabywca: Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

Odbiorca : Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie,                           ul. Królewska 86, 30-079 Kraków

4. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonywanych prac projektowych.

5. Za datę dokonania płatności strony uważają datę przekazania przez Zamawiającego polecenia do banku.

§ 9

Majątkowe prawa autorskie

1. Projekt jest utworem  w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) i podlega ochronie.

2. Przyjmujący zamówienie, bez odrębnego oświadczenia, przenosi w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszystkich dzieł wytworzonych w toku realizacji niniejszej Umowy z chwilą ich przyjęcia przez Zamawiającego.

3. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 2, następuję bez ograniczenia, co do terytorium, czasu, ilości egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie używania utworu,

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

d) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. c) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4. Przyjmujący zamówienie ma prawo pozostawić u siebie utrwalone materiały stanowiące przedmiot umowy zgodnie z § 1 niniejszej Umowy, jedynie dla celów własnej dokumentacji.

5. Wraz z oddaniem dzieła Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na jego publiczne wykorzystanie.

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - zgodnie z obowiązującymi przepisami – bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§ 10

Kara umowna

1. Strony postanawiają, iż w przypadku opóźnienia w wykonaniu Projektu Zamawiającemu przysługuje od Przyjmującego zamówienie kara umowna w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia.

2. Kara umowna za opóźnienie nie może przekraczać łącznie 30% wynagrodzenia , o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

3. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 11

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Przyjmujący zamówienie nie przystąpił do wykonania Umowy bez uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni oraz nie kontynuuje prac, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie jednego miesiąca od chwili stwierdzenia okoliczności, o których mowa powyżej. W takim przypadku Przyjmujący zamówienie może żądać jedynie części wynagrodzenia należnego z tytułu częściowego wykonania Umowy, ustalonego protokołem odebrania prac.

3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Gwarancja

1.  Na przekazaną Zamawiającemu dokumentację Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres przeprowadzenia całości prac modernizacyjnych przewidzianych w opracowaniach projektowych.

2. Okres gwarancji trwa od momentu przekazania Zamawiającemu dokumentacji do chwili zakończenia ostatnich prac ujętych w Projekcie.

3. Zakres gwarancji obejmuje:

a) wyjaśnienia i uzupełnienia w trakcie robót wszelkich niezgodności występujących w Projekcie ze stanem istniejącym,

b) uzupełnienie braków w rozwiązaniach technicznych podanych w projektach i przedmiarach lub też niezgodności tych rozwiązań z Polskimi Normami, warunkami techniczno-budowlanymi czy też odpowiednimi certyfikatami dopuszczającymi zastosowanie rozwiązania lub materiały do obrotu w budownictwie i oświacie oraz dla osób niepełnosprawnych.

4. Przyjmujący zamówienie odpowiada z tytułu rękojmi za wady.

§ 13

Klauzula poufności

Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy bezterminowo wszelkie okoliczności i poufne informacje, o których dowiedziały się w związku z wykonywaniem umowy. Za informacje poufne strony uważają informacje dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, know-how stron Umowy.

§ 14

Spory wynikające z umowy

1. Strony zgodnie postanawiają, iż będą dążyć do polubownego rozwiązania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania umowy.

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Ewentualne zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Zmiana umowy może dotyczyć terminu wykonania, jeżeli wystąpi okoliczność za którą ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Prawa budowlanego.

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

_______________________                                      _______________________

Przyjmujący zamówienie                                                                Zamawiający